ArtísTica

Donde el trabajo se muestra, se conversa y se encarga.

Documentación del proyecto

EIF409, Red social para artistas

Universidad Nacional de Costa Rica

Brian José Zeledón Esquivel

Esteban Granados Sibaja

II Avance, 9 de octubre de 2026

Control de versiones

| Versión | Fecha | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Septiembre 2026 | I Avance: propuesta técnica y de diseño |
| 2.0 | Octubre 2026 | II Avance: propuesta, distribución, generación de dinero, situaciones y avance |

Índice

1. Propuesta a desarrollar	3

1.1 Problema	3

1.2 Propuesta	3

1.3 Usuarios	3

1.4 Modelo operativo	4

1.5 Principios	4

1.6 Competencia	4

1.7 Alcance por etapas	5

1.8 Arquitectura	5

2. Estrategia de distribución	6

2.1 Canal	6

2.2 Arranque del mercado	6

2.3 Oferta y demanda	6

2.4 Contratación dentro de la aplicación	6

3. Esquema de generación de dinero	7

3.1 Fuentes de ingreso	7

3.2 Tarifa por pedido	7

3.3 Suscripción Estudio	7

3.4 Promociones	8

3.5 Reglas del dinero en cada pedido	8

3.6 Costos	9

3.7 Viabilidad	9

3.8 Ideas descartadas	9

4. Situaciones presentadas en el desarrollo	10

4.1 Producto y negocio	10

4.2 Técnicas y de equipo	11

5. Avance de desarrollo	12

5.1 Estado general	12

5.2 Backend	12

5.3 Aplicación móvil	12

5.4 Pendiente para la entrega final	13

5.5 Riesgos	13

6. Anexo: glosario	13

# 1. Propuesta a desarrollar

## 1.1 Problema

En Costa Rica, contratar a un artista se resuelve hoy con tres herramientas que no fueron diseñadas para eso:

| Herramienta | Qué resuelve | Qué deja sin resolver |
| --- | --- | --- |
| Instagram | Muestra el trabajo del artista | No permite contratar ni cobrar |
| WhatsApp | Permite negociar | No deja registro ni reglas |
| SINPE Móvil | Pago inmediato y sin costo | No protege a ninguna de las partes |

La consecuencia es desconfianza en ambos sentidos: el cliente teme pagar el adelanto y no recibir lo acordado, y el artista teme hacer el trabajo o presentarse al evento sin cobrar el saldo.

## 1.2 Propuesta

ArtísTica es una aplicación móvil donde se descubre y se contrata arte hecho por personas, con el pago protegido. Reúne en un mismo lugar el portafolio del artista, la negociación y el cobro. El cobro se hace por hitos, el dinero lo custodia una pasarela inscrita ante la SUGEF y, si algo sale mal, existe un proceso de disputa. La parte social (galería, feed y comentarios) existe para que el cliente encuentre al artista adecuado.

| Para quien contrata | Para el artista |
| --- | --- |
| Paga por hitos y puede abrir una disputa | Portafolio, clientes y cobro en un solo lugar |
| Reseñas que solo provienen de trabajos completados | Métricas de consultas reales, no de reacciones |
| Un mismo flujo para encargos, eventos y obras | Publicar y recibir pedidos es gratuito |

## 1.3 Usuarios

| Rol | Descripción |
| --- | --- |
| Público | Gratuito. Explora, sigue, comenta, consulta, contrata y compra. No publica obra |
| Artista, plan Taller | Gratuito. Publica y recibe pedidos sin límite. Tarifa de servicio de 8% |
| Artista, plan Estudio | ≈ ₡2,500 al mes. Tarifa de 5% y herramientas profesionales |
| Moderación | Atiende reportes, revisa contenido sospechoso de ser generado por IA y resuelve disputas |
| Agrupación (etapa 2) | Perfil con varios administradores: bandas, mariachis, compañías de baile |

## 1.4 Modelo operativo

El artista no sube productos a una tienda: muestra su trabajo y declara que acepta encargos (comisiones abiertas). Un solo motor de pedidos atiende tres tipos:

| Tipo | Ejemplo | Cobro |
| --- | --- | --- |
| Encargo | Retrato, mural, logo | Anticipo al aceptar la cotización. El saldo se autoriza con la vista previa y se cobra cuando el cliente la aprueba |
| Evento | Mariachi para una boda | Anticipo al reservar la fecha y saldo antes del evento |
| Obra disponible | Pintura terminada a precio fijo | Se autoriza al comprar y se cobra al despachar con número de guía |

Toda contratación sigue el mismo camino: consulta, cotización, cobros por hitos, entrega con plazo de disputa y reseña. Las conversaciones entre cliente y artista siempre nacen de una consulta, de modo que cada una queda ligada a un posible pedido y sirve como evidencia ante una disputa.

## 1.5 Principios

- Arte hecho por personas. Un clasificador marca el contenido sospechoso de ser generado por IA para revisión humana; nunca bloquea una cuenta de forma automática.

- Feed auténtico. Seguidos es cronológico y nunca incluye contenido promocionado.

- Artista, no tienda. Se vende la habilidad del artista: no hay catálogo, existencias ni reventa.

- Métricas honestas. Se mide respuesta real (consultas y conversión), no viralidad.

- Lo esencial es gratis. Publicar, recibir pedidos, la protección del pago y la verificación no se cobran.

## 1.6 Competencia

| Alternativa | Fortaleza | Limitación |
| --- | --- | --- |
| Instagram | Audiencia y vitrina gratuita | No permite contratar ni cobrar |
| WhatsApp y SINPE Móvil | Inmediatos y sin costo | Sin protección ni reputación |
| Fiverr y plataformas globales | Protegen el pago | Cobran en dólares y no cubren contrataciones locales como eventos |

La ventaja sostenible es la reputación acumulada: un artista con decenas de trabajos reseñados en ArtísTica no tiene incentivo para empezar de cero en otra plataforma.

## 1.7 Alcance por etapas

| Etapa | Alcance |
| --- | --- |
| MVP, noviembre de 2026 | Público y Artista, galería, feed, Explorar, los tres tipos de pedido con anticipo y saldo sobre el entorno de pruebas de la pasarela, métricas y moderación básica |
| Etapa 2 | Cobro real de Estudio, promociones, reseñas, agrupaciones, disputas completas y artistas fundadores |
| Etapa 3 | Membresías de fans. Venta de obra a mayor escala solo si los datos lo justifican |
| Etapa 4 | Expansión regional |

## 1.8 Arquitectura

| Capa | Tecnología | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Aplicación móvil | React Native con Expo y TypeScript | Brian Zeledón Esquivel |
| API y procesos en segundo plano | Python 3.12 y FastAPI | Esteban Granados Sibaja |
| Datos, autenticación y archivos | Supabase sobre PostgreSQL 15 | Compartido |
| Pagos | ONVO Pay, modo marketplace | Esteban Granados Sibaja |

La aplicación nunca accede a la base de datos directamente: todo pasa por la API. El detalle del stack está en la versión 1.0 de este documento.

# 2. Estrategia de distribución

## 2.1 Canal

ArtísTica se publica como aplicación para iOS y Android en App Store y Google Play, compilada desde un mismo código con EAS, el servicio de compilación de Expo. Antes del lanzamiento público se distribuye como beta cerrada a los artistas fundadores. El primer mercado es Costa Rica, y no se invierte en publicidad pagada hasta que haya pedidos orgánicos.

## 2.2 Arranque del mercado

Sin artistas no llegan clientes y sin clientes los artistas no se quedan. Por eso se empieza por la oferta, con pocos artistas y perfiles completos, en dos nichos donde el pago anticipado es un problema real:

| Nicho de entrada | Ejemplos | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Música y baile para eventos | Mariachis, bandas, grupos de baile para bodas y quince años | Monto alto y el adelanto es una fuente frecuente de conflicto |
| Encargos visuales | Retratos, ilustración, murales, logos | Monto alto y entrega verificable con vista previa |

## 2.3 Oferta y demanda

- Artistas fundadores. Los primeros 100 reciben el plan Estudio gratis por seis meses. Se reclutan en persona en escuelas de arte y música, casas de cultura y ferias.

- Nuevos talentos. Explorar reserva una cuota fija para artistas con pocos seguidores, sin necesidad de pagar promociones.

- Clientes. Se buscan donde ya se contrata arte: organizadores de bodas, salones de eventos, restaurantes y comercios. Se prioriza al cliente empresarial porque repite.

## 2.4 Contratación dentro de la aplicación

Un cliente puede encontrar al artista en Instagram y contratarlo por fuera. Para evitarlo, el camino interno debe ser el más conveniente: la protección del pago y las reseñas solo existen dentro de la aplicación, el perfil no admite teléfonos ni enlaces de WhatsApp, el chat muestra un aviso si detecta datos de contacto y la tarifa es moderada.

# 3. Esquema de generación de dinero

Los montos en colones usan un tipo de cambio de referencia de ₡500 por US$1 y son aproximados.

## 3.1 Fuentes de ingreso

| Fuente | Mecanismo | Peso |
| --- | --- | --- |
| Tarifa por pedido | 8% en Taller, 5% en Estudio | Principal: ArtísTica gana solo cuando el artista gana |
| Suscripción Estudio | ≈ ₡2,500 al mes | Secundaria |
| Promociones | Paquetes por personas alcanzadas | Complementaria, desde la etapa 2 |
| Membresías de fans | Apoyo mensual del público a un artista | Futura, etapa 3 |

## 3.2 Tarifa por pedido

- Una sola tarifa por plan, igual para los tres tipos de pedido, para no incentivar que se clasifiquen mal.

- Monto mínimo por pedido de ₡2,500, porque el costo fijo de procesamiento pesa más en montos pequeños.

- El procesamiento de la pasarela (tarjeta: 3.9% más US$0.25; SINPE Móvil: 1.5%) y la retención tributaria de 2% se descuentan al artista. La tarifa es ingreso neto de la plataforma.

Ejemplos con pago por tarjeta, en dólares y sin incluir la retención de 2%:

| Pedido | Taller: plataforma | Taller: artista | Estudio: plataforma | Estudio: artista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1.60 | 17.37 | 1.00 | 17.97 |
| 100 | 8.00 | 87.85 | 5.00 | 90.85 |
| 1,000 | 80.00 | 880.75 | 50.00 | 910.75 |

## 3.3 Suscripción Estudio

Cuesta ≈ ₡2,500 al mes o ≈ ₡25,000 al año. Incluye la tarifa de 5%, calendario sincronizado, plantillas de cotización, métricas completas, perfil personalizable y una promoción mensual.

Se paga sola a partir de ≈ ₡85,000 al mes en pedidos. Por ejemplo, un grupo musical con cuatro contrataciones de ₡150,000 paga ₡48,000 de tarifa en Taller y ₡32,500 en Estudio, suscripción incluida.

Al cambiar de plan, cada pedido conserva la tarifa vigente cuando se creó, de modo que nadie paga una tarifa distinta a la que aceptó al cotizar.

## 3.4 Promociones

Se vende alcance, no días ni vistas: una persona cuenta como alcanzada cuando la publicación estuvo al menos 50% visible en su pantalla durante un segundo, no sigue al artista y su cuenta tiene siete días o más.

| Paquete | Precio |
| --- | --- |
| 1,000 personas | ≈ ₡1,000 |
| 3,000 personas | ≈ ₡2,500 |
| 10,000 personas | ≈ ₡6,000 |

Nunca aparecen en Seguidos, siempre llevan la etiqueta "Promocionado" y en Explorar ocupan como máximo uno de cada ocho elementos. Antes de comprar, el sistema muestra cuántas personas elegibles hay, para no vender un alcance que no se puede entregar.

## 3.5 Reglas del dinero en cada pedido

| Regla | Valor |
| --- | --- |
| Anticipo de encargos y eventos | Entre 30% y 50%, a elección del artista. Por defecto, 50% |
| Plazo de disputa | 7 días desde la entrega o desde la fecha del evento. Sin reclamo, el pedido se completa |
| Cliente cancela un evento | Más de 30 días antes: se devuelve 100%. De 7 a 30 días: 50%. Menos de 7 días: nada |
| Cliente cancela un encargo | Sin costo antes del anticipo. Después, el anticipo no se devuelve |
| Artista cancela o incumple | Se devuelve el 100% de lo cobrado |
| Evento que llega con el saldo sin pagar | Se trata como cancelación del cliente con menos de 7 días |

Todas las reglas son configurables sin modificar el código.

## 3.6 Costos

| Costo | Monto |
| --- | --- |
| Infraestructura | ≈ US$100 al mes al inicio |
| IVA | 13% sobre tarifa, suscripción y promociones |
| Tiendas de aplicaciones | 15% sobre suscripción y promociones vendidas dentro de la aplicación, desde la etapa 2 |
| Artistas fundadores | Seis meses de Estudio gratis para 100 artistas |
| Operación y legal | Horas de moderación y soporte; cumplimiento de la Ley 8968 de protección de datos |

## 3.7 Viabilidad

Con un pedido promedio de US$150, una tarifa promedio de 7% y 300 suscriptores de Estudio, alcanzar ≈ US$3,200 al mes (dos salarios modestos más infraestructura) requiere ≈ 215 pedidos al mes, unos siete por día. Cada pedido deja ≈ US$9 netos después de IVA y las suscripciones aportan ≈ US$1,200.

## 3.8 Ideas descartadas

| Idea | Motivo |
| --- | --- |
| Cobrar por ser artista | Sin oferta no hay contenido ni compradores |
| Verificación pagada | La insignia dejaría de significar identidad confirmada |
| Tarifa distinta por tipo de pedido | Incentiva clasificar mal y la pasarela no la soporta |
| Promociones por tiempo | En categorías pequeñas se paga por casi nada |
| Venta de inventario | Contradice la propuesta y compite con Facebook Marketplace |

# 4. Situaciones presentadas en el desarrollo

## 4.1 Producto y negocio

### Custodia del dinero

Situación. La propuesta del I Avance retenía el pago en un escrow propio hasta aprobar la entrega.

Impacto. Custodiar dinero de terceros exige inscripción ante la SUGEF como intermediario financiero.

Resolución. La custodia pasó a ONVO Pay, inscrita ante la SUGEF, con cobros por hitos; ArtísTica no guarda saldos. Se agregó el rol Público, que contrata.

### Tienda o comisiones abiertas

Situación. Se evaluó vender obras como una tienda, con existencias y envíos.

Impacto. Requería dos motores de pago, competía con Facebook Marketplace y exigía ≈ 540 pedidos al mes para sostenerse.

Resolución. Se adoptaron las comisiones abiertas con un solo motor de pedidos. La venta directa se cubre con la obra disponible y la meta baja a ≈ 215 pedidos al mes.

### Reglas de dinero incompletas

Situación. Faltaban el anticipo, el plazo de disputa y la cancelación de eventos, y algunos vencimientos dejaban el pedido sin salida.

Impacto. No era posible programar los estados del pedido.

Resolución. Se fijaron valores configurables (sección 3.5). Una autorización vencida puede renovarse durante siete días; si no se renueva, el artista puede abrir una disputa.

### Cambio de plan con pedidos abiertos

Situación. ONVO aplica una sola tarifa por cuenta, y ArtísTica la fija por pedido.

Impacto. Al cambiar de plan, los pedidos abiertos podrían cobrarse con la tarifa nueva.

Resolución. Cada pedido conserva su tarifa y el sistema ajusta la de la cuenta justo antes de cada cobro. Se consultó a ONVO si admite una tarifa por cobro.

## 4.2 Técnicas y de equipo

### Backend inicial no ejecutable

Situación. La primera versión del backend nunca se había ejecutado; una auditoría encontró 14 defectos.

Impacto. Ninguna prueba corría y ningún avance se podía verificar.

Resolución. Se dedicó una etapa a sanearlo y desde entonces la integración continua valida cada cambio.

### Seguridad de la base de datos

Situación. El I Avance no usaba seguridad a nivel de filas en la base de datos.

Impacto. Con la clave pública que viaja dentro de la aplicación, cualquiera podría leer o escribir la base de datos.

Resolución. La seguridad a nivel de filas está activa en todas las tablas y la aplicación solo se comunica con la API.

### Huecos en el esquema de datos

Situación. Faltaban tablas para entregables y disputas, y nada impedía vender dos veces una obra.

Impacto. Varias etapas posteriores no se podían construir.

Resolución. Como aún no había datos, se reescribió la migración inicial con esas tablas y un índice único contra ventas duplicadas.

### Incertidumbre sobre la pasarela

Situación. ONVO no documenta cuánto dura una autorización ni si admite SINPE Móvil en modo marketplace, y sus avisos de pago no van firmados.

Impacto. Diseñar directamente sobre ONVO ataba el sistema a supuestos, y un aviso alterado podía mover dinero.

Resolución. La pasarela quedó detrás de un contrato con una implementación simulada y otra de ONVO, y ningún aviso mueve dinero sin consultar antes el cobro.

### Cambios cruzados en el repositorio

Situación. Al inicio los cambios iban directo a la rama de integración, y uno quedó en la rama equivocada.

Impacto. Riesgo de sobrescribir el trabajo del otro integrante.

Resolución. Cada integrante tiene un módulo propio y todo cambio entra por pull request con evidencia de verificación.

# 5. Avance de desarrollo

## 5.1 Estado general

| Componente | Estado |
| --- | --- |
| Aplicación: pantallas y diseño | Avanzado, con datos de ejemplo |
| Backend: base ejecutable e integración continua | Completo |
| Backend: esquema de base de datos | Completo para el MVP |
| Backend: reglas de pedidos y cobros | Completo y probado |
| Backend: capa de pagos | Completa, con pasarela simulada y adaptador de ONVO |
| Backend: identidad, roles y planes | En desarrollo |
| Endpoints de negocio e integración con la aplicación | Pendiente |

## 5.2 Backend

| Etapa | Resultado |
| --- | --- |
| Saneamiento | Proyecto instalable y migrable, con pruebas e integración continua en verde |
| Esquema de datos | 21 tablas con seguridad a nivel de filas: perfiles, obras, publicaciones, consultas, pedidos, cobros, disputas, métricas y moderación, entre otras |
| Reglas de pedidos | Todas las transiciones de pedidos y cobros, cálculo de anticipo y saldo, cancelaciones, disputas y vencimientos |
| Capa de pagos | Contrato de pasarela, pasarela simulada completa y adaptador de ONVO |

Indicadores al cierre del avance:

- 207 pruebas automatizadas.

- Ningún saldo almacenado en la base de datos: ArtísTica no custodia dinero.

- Montos calculados con aritmética decimal exacta.

## 5.3 Aplicación móvil

Pantallas implementadas con el rediseño visual Liquid Glass: Inicio (feed con estética de tablero de corcho y selector entre Seguidos y Para ti), Explorar, Mensajes, Perfil, Crear, Comentarios, Compartir e Inicio de sesión. La navegación es flotante y el fondo es personalizable. Las pantallas usan datos de ejemplo hasta conectarse con la API.

## 5.4 Pendiente para la entrega final

| Etapa | Contenido |
| --- | --- |
| Identidad y planes | Perfiles, roles, cambio de plan y registro del artista en la pasarela |
| Contenido | Obras, servicios, carga de imágenes y feed |
| Contratación | Consultas, chat, pedidos y recepción de avisos de pago |
| Métricas y moderación | Panel del artista, reportes y clasificación para revisión humana |
| Integración | Conexión de la aplicación con la API |

La demostración de noviembre usa la pasarela simulada, que reproduce autorizaciones que vencen, rechazos y avisos de pago.

## 5.5 Riesgos

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Plazo: quedan ocho etapas de backend y la integración | Las promociones ya salieron del MVP; si hace falta, Explorar queda solo por categorías |
| ONVO no responde a tiempo | La demostración no depende de ONVO |
| La integración llega tarde | Los endpoints se construyen en el orden en que la aplicación los necesita |

# 6. Anexo: glosario

| Término | Significado |
| --- | --- |
| Encargo | Trabajo hecho a pedido para un cliente |
| Evento | Contratación con fecha y lugar: música, baile o presentaciones |
| Obra disponible | Obra terminada que el artista ofrece a precio fijo |
| Consulta | Conversación que abre un cliente sobre un servicio o una obra; puede convertirse en pedido |
| Pedido | Toda transacción. Tiene un tipo y uno o más cobros |
| Cobro | Cada pago parcial de un pedido: anticipo, saldo o total |
| Tarifa de servicio | Porcentaje que cobra ArtísTica sobre cada pedido |
| Taller y Estudio | Planes del artista: el gratuito y el de suscripción |
| Pasarela | Entidad que procesa los pagos y custodia el dinero |